**Договорная стоимость работ газификации Объекта**

Всего ориентировочная стоимость работ:  **64440рублей 70000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы и услуги Подрядчика | | | | Услуги субподрядных и разрешительных организаций | | | |
| №пп | Наименование работ и услуг | Цена,руб | Прим. | №пп | Наименование услуг | Цена,руб | Прим.(2%банк) |
|  | **1.Предпроектные работы** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплотехнический расчет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Получение ТУ на газификацию |  |  |  | по договору за  подключение | 25000 | Пост.1314 |
|  | **Итого предпроектные работы** |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.Проектирование** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рабочий проект | 15000 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Согласования проекта |  |  |  | Согласование треста | 2000 |  |
| 2.3. | Регистрация проекта |  |  |  | Стройконтроль | 10000 |  |
|  | **Итого проектирование** |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.Подземный газопровод** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Монтаж подземного газопровода  Поставка материалов | 44440 |  |  | Сдача работ РЭС | 5000 |  |
| 3.2. | Исполнительная документация | 5000 |  |  | Ростехнадзор |  |  |
| 3.3. | Проверка изолилир.соединения  Испытание свар.стыков |  |  |  | СЗПГ газ.треста  Свар.лаборатория | 1000  1000 |  |
|  | **Итого подземный газопровод** |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.Внутренний газопровод** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Монтаж внутреннего газопровода  Поставка материалов |  |  |  | Сдача работ РЭС |  |  |
| 4.2. | Монтаж и наладка сигнализатора газа |  |  |  | Техобслуживание СГГ |  |  |
| 4.3. | Исполнительная документация |  |  |  | Сдача в эксплуатацию |  |  |
|  | **Итого внутренний газопровод** |  |  |  |  |  |  |
|  | **5.Подготовка комплекта документов** | **для врезки** | **и пуска** | **газа** |  |  |  |
| 5.1. | Смета и договор на врезку |  |  |  | Оплата врезки | 25000 | Пост.1314 |
| 5.2. | Проверка эл/изол.муфты НЭМС |  |  |  | Оплата по квитанции | 1000 |  |
| 5.3. | Акт дымоходы/вентканалы |  |  |  | Оплата акт дымохода |  |  |
| 5.4. | Замер контура заземления |  |  |  | Отчет по заземлению |  |  |
| 5.5. | ДоговорТОкотел,ПГ,счетчик,СГГ,ДРП |  |  |  | Договора ТО |  | ориентир |
| 5.6. | Договор ВДГО,первичного пуска |  |  |  | ВДГО и пуск |  | ориентир |
| 5.7. | Оформление лицевого счета |  |  |  | Кредит предоплаты |  |  |
|  | **Итого подготовка документов** |  |  |  |  |  |  |
|  | **6.Сопровождение врезки и пуска** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Согласование юротдела |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Сдача ИТД техотделу |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Подготовка котлована и врезка |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Подготовка и сопровождение пуска |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого врезка и пуск газа |  |  |  |  |  |  |

**Общая стоимость работ газификации составляет :134440рублей.**

**105500 1000**

**Заказчик Подрядчик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**